## Slide 1: Plano de Negócio do Projeto
Bruno Oliveira, Gabriel Augusto e Ian Pablo | IT SOLUTIONS

## Slide 2: Descrição do Projeto
[Incluir uma descrição sumaria do seu projeto aqui]

## Slide 3: Escopo do projeto
[Descrever o trabalho a ser completado]
[Quais são os objetivos ou as necessidades de negócio para este projeto?]
[Há alguma relação com outro projeto?]
[Quem são as partes interessadas?]
[Existe algum trabalho adicional que não faz parte do escopo deste projeto?]
Notes: May require more than one slide

## Slide 4: Objetivos
[Identificar os objetivos deste projeto: (exemplo)
  Com a execução do projeto é esperado um sistema totalmente voltado para plataforma web, com baixa propensão a erros e falhas;
  falhas desenvolvido em 3 meses e atendendo às necessidades da empresa sendo a principal delas o controle do processo de compras.
  Objetivos de Custo
  Objetivos Especiais
Não- Objetivos.]

## Slide 5: Entregas
[Quais produtos ou serviços serão entregues durante e/ou no término do projeto?]
[Incluir requisitos do cliente (se houver – ver briefing)]

## Slide 6: Fatores de Sucesso
[Identificar os elementos que são fatores chaves no sucesso do projeto, como:
  Satisfação do Cliente ou Parte interessadas (Quais são as expectativas deles?)
  Atendimento dos objetivos do projeto (Listar os objetivos)
  Completar o projeto no orçamento (Qual é a meta de orçamento? HH -> $)
  Entregar no prazo (Qual é o prazo do Projeto?)]

## Slide 7: Time Do Projeto – Papeis e Responsabilidades
Bruno Oliveira Gerente de Projeto
Ian Pablo Arquiteto de Software
Gabriel Augusto
Desenvolvedor

## Slide 8: Implementação
[Tarefas/Atividades]
[Procedimentos]
[Ferramentas/Tecnologia]
[Processo de controle de mudança]
[DYA: definir os seus acrônimos!]
Notes: May require more than one slide

## Slide 9: Recursos
Pessoas
- Gerente do projeto; - Arquiteto de Software; - Desenvolvedor;
Notas

## Slide 10: Análise de Custos
TOTAL: R$ 145.343,33
Chart: Custo projeto
| Iniciação | Planejamento | Execução | Controle | Encerramento
Série 1 | 196 | 1176 | 64059.33 | 79520 | 392
Série 2
Série 3
Iniciação: R$ 196,00 | Planejamento : R$ 1.176,00 | Execução: R$ 64.059,33
|Controle: R$ 79.520,00 | Encerramento: R$ 392,00

## Slide 11: Milestones do Projeto
Entrega do Wireframe inicial do sistema.
Entrega do design inicial do sistema.
Entrega do protótipo do sistema.
Finalização da 1º versão do sistema.
31/05/2017
09/06/2017
16/06/2017
17/07/2017
Finalização do período de testes
Entrega de correções
Finalização da implantação sistema
26/07/2017
16/08/2017
30/08/2017

## Slide 12: Plano de Gestão de Risco
Risco | Probabilidade | Impacto | Responsável | Plano de Mitigação
Incompatibilidade de conexão do sistema de compras com o sistema de fornecedores | Médio | Muito Alto | Arquiteto de Software | Modificar o conceito dessas funcionalidades para que funcionem de maneira não dependente de outros sistemas.
Falta de mão de obra para produção do sistema | Médio | Muito Alto | Gerente do projeto | Manter o funcionário satisfeito e sempre engajado no projeto, proporcionando aos melhores premiações e benefícios.
Infraestrutura inapta para o desenvolvimento do projeto | Alta | Médio | Arquiteto de Software | Manter os computadores sempre em bom estado de uso e realizar manutenções preventivas.

## Slide 13: Plano de Gestão de Risco
Risco | Probabilidade | Impacto | Responsável | Plano de Mitigação
Problemas do financiador do projeto | Baixa | Muito Alto | Gerente do projeto | Sempre manter contato com o financiador do projeto e manter ele satisfeito e envolvido no projeto.
Estouro do prazo devido a falhas no desenvolvimento | Médio | Muito Alto | Gerente do projeto, Desenvolvedor | O gestor do projeto deverá sempre acompanhar todas as etapas do desenvolvimento e garantir que tudo esteja sendo desenvolvido com qualidade como previsto
A complexidade do sistema, não devidamente percebida nas etapas iniciais | Médio | Muito Alto | Gerente do projeto, Arquiteto Software, Desenvolvedor | Planejar as etapas iniciais como levantamento de requisitos, regras de negócio, tecnologias necessárias com cautela, levando em consideração todos os problemas possíveis.

## Slide 14: Plano de Gestão de Risco
Risco | Probabilidade | Impacto | Responsável | Plano de Mitigação
Pressão do cliente | Médio | Médio | Gerente do projeto | Desenvolvedor o projeto dentro do prazo, de acordo com os requisitos para o sistemas
Problemas com o grupo de desenvolvimento | Baixa | Alto | Gerente do projeto | Contratação de profissionais experientes, que atuaram juntos em outros projetos.
Alteração do escopo inicial do projeto | Média | Alto | Gerente do projeto | Definir o escopo do projeto e criar um documento assinado pelo cliente mostrando que está ciente sobre o planejamento do escopo.

## Slide 15: Gestão de Qualidade e Performance do Projeto
[Definir plano de qualidade]
[Como será controlado o escopo? Os custos?]
[Como será controlado o cronograma?]
Notes: May require more than one slide

## Slide 16: Apendice
[Material Suplementar e recursos]